CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

GASTOS CORRIENTES:

- El aumento del gasto corriente con respecto a lo programación proyectada se debe al incremento general de precios y pautas salariales.

GASTOS DE CAPITAL:

- La diferencia de acuerdo a lo programado resulta de la demora de aprobación de proyectos de obra.

RECURSOS CORRIENTES:

- La leve diferencia surge de la disminución de cobro en recursos operativos estimados.

RECURSOS CAPITAL:

- La disminución en recursos de capital respecto a lo presupuestado se explica en el cobro de reembolsos menor a la esperada.